******

УКРАЇНА

**Білокриницька сільська рада**

**Рівненського району Рівненської області**

**(двадцять третя чергова сесія сьомого скликання)**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**від 01 грудня 2017 року**

***Про хід виконання Програми соціально-***

***економічного розвитку сіл Білокриницької***

***сільської ради на 2017-2020 роки в розрізі 2017 року***

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Т. Гончарук, керуючись Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., за погодженням із постійними комісіями сільської ради, сесія Білокриницької сільської ради

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію сільського голови Т. Гончарук про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку сіл Білокриницької сільської ради на 2017-2020 роки взяти до відома (додається).
2. Продовжити роботу над Програмою соціально-економічного розвитку сіл Білокриницької сільської ради на 2017-2020 роки відповідно до поставлених завдань.
3. Постійним комісіям, депутатам, виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання затвердженої Програми та в разі необхідності вносити до неї зміни й доповнення.
4. Бухгалтерії, сесії та виконавчому комітету сільської ради при формуванні бюджету на відповідні роки передбачати у видатковій частині кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради відповідно до визначених функцій.

***Сільський голова Т. Гончарук***

***Інформаційна довідка***

***про хід виконання програми соціально-економічного розвитку сіл***

 ***Білокриницької сільської ради на 2017-2020 роки в розрізі 2017 року***

Реалізація заходів Програми соціально-економічного розвитку сіл Білокриницької сільської ради на 2017-2020 в розрізі 2017 року сприяла забезпеченню стабільної роботи у більшості галузей господарського комплексу та розвитку соціальної сфери територіальної громади.

На виконання розпорядження голови Рівненської державної адміністрації від 22 листопада 2016 року №515 «Програма соціального та економічного розвитку Рівненського району на 2017 рік» органом місцевої влади розроблена та затверджена рішенням сесії сільської ради №339 від 27.12.2016 року Програма соціально-економічного розвитку сіл Білокриницької сільської ради на 2017-2020 роки.

У процесі виконання Програма уточнювалася. Зміни і доповнення до Програми затверджувалися сесією Білокриницької сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Протягом 2017 року орган місцевої влади працював в розрізі Програми соціально-економічного розвитку сіл Білокриницької сільської ради на 2017-2020 роки та інших локальних Програм, що значно підвищило спроможність громади та рівень життєдіяльності місцевого населення.

Так, здобутками Білокриницької сільської ради є:

* Відремонтовано 0,381 км. дорожнього покриттяча частини дороги обласного значення О-180302 Шкарів - Бугрин - М'ятинв в с. Глинки від з’їзду траси Київ-Чоп до ПК30+90.
* Завершено роботи по заміні даху дитячого навчального закладу ясла-дитячий садок в с. Біла Криниця відповідно до затверджених норм і стандартів на загальну суму 779760 грн.
* Розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівлі дитячого навчального закладу ясла-дитячий садок в с. Біла Криниця на загальну суму 1193,099 тис. грн.
* Розпочато капітальний ремонт Білокриницького будинку культури на загальну суму 4787761 тис. грн.
* Проведено поточний ремонт частини дороги вулиці Сонячна (від місцевого з’їзду до перехрестя (будинку №47)) в с. Біла Криниця.
* Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Північна в с. Біла Криниця, загальна сума капітального ремонту складає 1496909 грн. та розпочато підготовчі роботи по капітальному ремонту вул. Сонячна в с. Біла Криниця на загальну суму 198 667 грн.
* Встановлено та облаштовано новий дитячий майданчик в с. Глинки.
* Проведено капітальний ремонт пам’ятника загиблим воїнам в с. Біла Криниця на загальну суму 199972,00 грн.
* Закуплено нові сучасні тренажери для ГО ФСК «Білокриницький» на зальну суму 120000 грн.
* У Білокриницькому дошкільному навчальному закладі «ясла дитячий садок» та адмінприміщенні сільської ради встановлено системи відеоспостереження.
* Виділено кошти з місцевого бюджету на будівництво адміністративної будівлі –центру безпеки громадян на території Білокриницької сільської ради. Проводяться підготовчі роботи для проведення тендеру.
* Двом учасникам антитерористичної операції надано земельні ділянки орієнтовною площею по 0,10 га для ведення садівництва.
* Завершено розроблення проекту землеустрою щодо зміни меж с. Біла Криниця.
* Розроблено новий генеральний план та зонування території с. Біла Криниця.
* Проведення нормативно-грошової оцінки с. Біла Криниця.
* ПП «Експерт-Рівне-Земля» розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність територіальній громаді, в особі Білокриницької сільської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (для обслуговування кладовищ) за рахунок земель житлової та громадської забудови в с.Біла Криниця площею 2,1105 га.
* ПП «Експерт-Рівне-Земля» розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність територіальній громаді, в особі Білокриницької сільської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (для обслуговування кладовищ) за рахунок земель житлової та громадської забудови в с. Глинки площею 1.40 га.
* Державним підприємством «Рівненський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» заключний договір та розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту Біла Криниця, яка буде застосована у 2018 році. Вартість робіт становить згідно договору 40 707,67 грн.
* ФОП Суряхін М.Б. розроблений технічний звіт про виконання топографо-геодезних робіт для розроблення генерального плану села Біла Криниця. Вартість робіт становить згідно договору 195 000 грн.
* Заключено договір РФ УДНДІПМ «Діпромісто» на розроблення нового генерального плану с.Біла Криниця загальною вартістю 109 188 грн.

З метою дотримання правил благоустрою території Білокриницької сільської ради та недопущення порушення санітарно-гігієнічних норм виконавчим комітетом розроблені та затверджені заходи:

1. Рішення № 69 від 07.04.2016 року «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2016 – 2021 роки».
2. Рішення № 70 від 07.04.2016 року «Про створення постійно діючої комісії з питань поводження із безхазяйними відходами на території Білокриницької сільської ради».
3. Рішення №101 від 19.05.2016 року «Про затвердження норм надання послуг з вивезення відходів з населених пунктів Білокриницької сільської ради».
4. Рішення №102 від 19.05.2016 року «Про встановлення тарифу на послуги з вивезення побутових відходів».

Налагодженню вивезення побутових відходів в індивідуальному секторі в с. Біла Криниця. Кожний четвер місяця визначено санітарним днем у всіх населених пунктах сільської ради

На території Білокриницької сільської ради 4358 зареєстрованих осіб, зних 3597 землекористувачів. Нарахована сума земельного податку з фізичних осіб за 2017 рік становить 197204,00 грн. Станом липень 2017 року сума сплаченого земельного податку становить 81623,80 грн. Заборгованість населення по сплаті податку – 115580,20 грн.

Неабиякі позитивні результати маємо в соціальній сфері.

Та, для вирішення соціальних потреб пільговій категорії населення протягом 2017 року з місцевого бюджету виділено кошти на загальну суму 50000 грн.

При сільський раді працює спеціаліст, який займається оформленням всіх видів соціальних допомог та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та два соціальних працівники від Рівненського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які надають соціальні послуги 30-ти одиноким непрацездатним громадянам.

У 2016 році було прийнято та оформлено 216 державних соціальних допомог, 486 субсидій та 25 на тверде паливо.

 У 2017 році Білокриницькій сільській раді вкотре присвоєно звання «Краще спортивне село».

Бюджет сільської ради на 2017 рік був сформований з вимогами Бюджетного кодексу України зі змінами, внесеними ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України відносно реформи міжбюджетних відносин», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням особливостей та Положень, затверджених Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік».

За 9 місяців 2017 року бюджет Білокриницької сільської ради склав 2736261,05 грн., з них:

* Загальний фонд – 213866,85 грн.
* Спеціальний фонд – 2522394,20 грн.

Станом на сьогодні всі завдання Програми на 2017 рік вичерпані.

У 2017 році орган місцевої влади Білокриницької сільської ради продовжить активну роботу, спрямовану на реалізацію поставлених завдань передбачених Програмою соціально-економічного розвитку сіл Білокриницької сільської ради на 2017-2020 в розрізі 2018 року.

***Сільський голова Т. Гончарук***