******

УКРАЇНА

**Білокриницька сільська рада**

**Рівненського району Рівненської області**

**В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т**

 **ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**від 09 червня 2017 року**

***Про підсумки опалювального сезону***

***2016-2017 року та підготовку об’єктів***

***господарського комплексу до роботи***

***в осінньо-зимовий період 2017-2018 року***

 Заслухавши інформацію сільського голови Т. Гончарук щодо підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 роки, з метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу в осінньо-зимовий період, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації № 210 від 15 травня 2017 року «Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року» керуючись ст. 27, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію сільського голови Т. Гончарук взяти до уваги.
2. Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року згідно додатку.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на т.в.о. секретаря виконавчого комітету О. Казмірчук та члена виконавчого комітету В. Червяка.

***Сільський голова Т.Гончарук***

***АНАЛІЗ***

 ***роботи об’єктів господарського комплексу установ та організацій***

***до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року***

Підготовка об’єктів господарського комплексу установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року здійснювалася відповідно до рішення виконавчого комітету №150 від 25 серпня 2016 року «Про заходи щодо підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року» та розпорядження сільського голови №69 від 10.10.2016 року «Про початок опалювального сезону 2016-2017 року».

З метою виконання затверджених заходів проводилася робота з ремонту об’єктів дорожньої інфраструктури, соціально-культурної сфери.

До початку опалювального сезону в повному обсязі було підготовлено всі об’єкти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, укладено договори на очистку доріг від снігу, регулярно проводилася оплата за використану електроенергію та природний газ.

Орган місцевої влади в осінньо-зимовий період 2016-2017 року приділив значну увагу раціональному використанню енергетичних ресурсів та розпочав роботу щодо утеплення об’єктів комунальної власності.

***Сільський голова Т.Гончарук***

***Додаток***

***до рішення виконавчого комітету від 05.06.2017 р. № \_\_\_\_\_\_\_***

***Заходи***

***щодо підготовки об’єктів господарського комплексу***

***до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заходи** | **Відповідальні за виконання**  | **Термін виконання** |
| 1 | Проаналізувати роботу об’єктів господарського комплексу установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року. Розробити та затвердити заходи щодо його підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року. | О. Казмірчук | До 1 липня 2017 року |
| 2 | Призначити відповідальними за підготовку об’єктів господарського комплексу установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року | Нестерчук О.Л.,Вельгун В.Г.,Червяк В.А. | До 1 липня 2017 року |
| 3 | Провести в установленому порядку спеціальне навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, електричне обладнання та газовикористовуючі установки. | Виконавчий комітет сільської ради | До 1 вересня2017 року |
| 4 | Забезпечити в повному обсязі оплату за спожиті електричну і теплову енергію, надані послуги з водопостачання і водовідведення та придбати необхідну кількість твердого палива (вугілля, торфобрикету, дров) для потреб бюджетних установ і організацій та пільгової категорії населення на весь опалювальний період. | М. Захожа | Постійно |
| 5 | Забезпечити в повному обсязі фінансування бюджетних організацій за електричну та теплову енергію і природний газ у межах розрахункових показників та з урахуванням економного їх споживання. | М. Захожа | Постійно |
| 6 | Через інформаційний куточок ознайомити споживачів про вжиття необхідних заходів щодо енергозбереження в побуті. | О. Казмірчук | Постійно |
| 7 | Забезпечити виконання завдань з обладнання приладами обліку теплової енергії та води житлового фонду та на соціальних і комунально-побутових об’єктах. | Нестерчук О.Л.,Журавльова, Н.Г.,Червяк В.А. | Постійно |
| 8 | Підготувати об’єкти комунальної власності до опалювального сезону 2017-2018 року. | Нестерчук О.Л.,Журавльова, Н.Г.,Червяк В.А. | До 15 жовтня 2017 року |
| 9 | Організувати перевірку лічильників природного газу, які встановлені в бюджетних установах сільської ради. | Кушнір О.І.Червяк В.А. | До вересня 2017 року |
| 10 | По очистці доріг від снігу в період снігопадів, заключити договори з власниками снігоприбиральної техніки. | М. Захожа | До 01 жовтня2017 року |
| 11 | Провести огляд благоустрою і готовності об’єктів господарського комплексу установ та організацій на території сільської ради та підвести його підсумки на місцях. | Члени виконавчого комітету | До 04по 29 вересня 2017 року |

***Т.в.о секретаря виконкому О. Казмірчук***