ПРОЄКТ (2)

******

**Білокриницька сільська рада**

**Рівненського району Рівненської області**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**травня 2021 року №**

Про підсумки опалювального сезону 2020-2021 року та підготовку об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року

Заслухавши інформацію сільського голови щодо підсумків опалювального сезону 2020-2021 років та підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки, з метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу в осінньо-зимовий період, відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації № 163 від 12 травня 2020 року «Про підсумки опалювального сезону 2019-2020 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери території сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року», керуючись ст. 27, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію сільського голови взяти до уваги (додаток 1).
2. Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року згідно додатку 2.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, В. Шкабару.

Сільський голова Тетяна ГОНЧАРУК

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету  
Білокриницької сільської ради  
від 05.2021 р. №

**ІНФОРМАЦІЯ**

**щодо підсумків опалювального сезону 2020-2021 років**

Належна підготовка об’єктів господарського комплексу та закладів соціально-бюджетної сфери в осінньо-зимовий період 2020-2021 року показала, що в громаді забезпечено сталу та злагоджену роботу всіх служб. Опалювальний сезон пройшов без особливих ускладнень та надзвичайних ситуацій. Централізованим теплопостачанням було забезпечено всіх споживачів, незважаючи на жорсткі вимоги газопостачальних компаній.

До функціонування в опалювальний період виконано комплексну підготовку житлових багатоквартирних будинків, закладів освіти, дошкільних закладів, закладів охорони здоров’я, а також котелень.

Опалювальний сезон 2020 – 2021 року розпочато в усіх установах комунальної власності громади з 21 жовтня 2020 року.

В період складної енергетичної ситуації в період підготовки до опалювального сезону, виконавчим комітетом розроблено План заходів спрямованих на скорочення споживання природного газу.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху в зимовий період укладено договори на залучення спецтехніки сторонніх організацій. Загалом в період негоди на території Білокриницької сільської ради працювало 8 одиниць спецтехніки, з них: 5 одиниць техніки на договірних засадах та 3 одиниці техніки – служби автомобільних доріг у Рівненській області.

Білокриницька сільська рада повністю розрахувалася із постачальниками природного газу та електричної енергії за спожиті енергоносії.

Підводячи підсумки проходження опалювального сезону 2020-2021 року, незважаючи на недоліки у роботі, - роботу органу місцевого самоврядування можна вважати задовільною.

Сільський голова Тетяна ГОНЧАРУК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету  
Білокриницької сільської ради  
від 05.2021 р. №

***Заходи***

***щодо підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заходи** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** |
| 1 | Проаналізувати роботу господарського комплексу установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року. Розробити та затвердити заходи щодо його підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року, з урахуванням проведених обстежень, виявлених недоліків минулого опалювального сезону. |  | До липня 2021 року |
| 2 | Управителям багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників, житлово-будівельним кооперативам,багатоквартирних будинків, підприємствам з утриманням житла, відповідно до затверджених графіків проводити перевірку і прочищення димовентиляційних каналів та своєчасно подавати акти перевірки спеціалізованому підприємству з газопостачання та газифікації. | Власники, управителі багатоквартирних будинків, виконавчий комітет | У разі необхідності |
| 3 | Забезпечити паливом комунальні котельні,що опалюють об’єкти соціальної сфери а також об’єкти іншої форми власності. | Білокриницька сільська рада | До 01 вересня 2021 року |
| 4 | Завершити плановий ремонт доріг місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності територіальних громад населених пунктів; | Білокриницька сільська рада | До 01 жовтня  2021 року |
| 5 | Залучати в установленому порядку машини, механізми та спеціальну притиральну техніку підприємств різних форм власності для боротьби із заметами на автодорогах; | Білокриницька сільська рада, керівники установ | Впродовж опалювального сезону |
| 6 | Забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергове очищення та обробку посипочними матеріалами і реагентами проїзних частин вулиць із складними умовами руху, головних магістральних вулиць. | Білокриницька сільська рада | Впродовж опалювального сезону |
| 7 | Провести огляд готовності населених пунктів до осінньо-зимового періоду та підвести його підсумки. | Білокриницька сільська рада | Впродовж вересня 2021 року |

***Керуючий справами (секретар)***

***виконавчого комітету Олена ПЛЕТЬОНКА***